| Дата составления: | 18.07.2022 г. |
| --- | --- |
| Заказчик: | Виктор | 8(978)-808-99-25 |
| Объект строительства: | Одна этажный дом с размерами 6,25м х 8,985 м (56м2) + крыльцо 1,5м х 2м (3м2) |
| Общая площадь застройки | 59м2 |
| Количество, высота этажей: | 1 эт. (h = 2800мм) |

Расчет стоимости строительства

| № | Наименование этапа строительства | Стоимость: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент |
| Винтовые сваи обработанные антикоррозийным составом ХЕМПЕЛЬ (германия)ф108мм, толщина стенки 4мм, L= 2000 мм, ф300 мм, толщина металла лопасти 5 мм . Оголовок 250*250мм Работа по установке винтовых свай(закрутка винтовых свай спец.техникой), подрезка в уровень, бетонирование, гидроизоляция, доставка материалов и техники. |  |
| ИТОГО за фундамент: 17 шт на дом + крыльцо | 85 000 руб. |
| 2 | Сип панели Калевала, ПСБ 16Ф, весь состыковочный пиломатериал строганный калиброванный ( Гост) , естественной влажности, обработку производим огнебиозащитой |
| Нулевое перекрытие сип 174 мм Обвязка нулевого перекрытия : калиброванный брус 200х200х6000 мм Нулевое перекрытие: SIP -панель 174 мм (OSB-3 -12мм. ПСБ-С25-Ф 150 мм) Доска строганная калиброванная 50х150х6000мм Брус строганный калиброванный 100х150х6000мм Гидроизолирующая мастика Работы по гидроизоляции панелей- битумным праймером Работы по гидроизоляции Обвязочного бруса 200х200х6000м.- битумным праймером |
| Стены и перегородки первого этажа h = 2800мм SIP-панель 174 мм (OSB-3- 12 мм.ПСБ-С25-Ф 150мм.) внешние стены Каркас: доска строганная калиброванная (50х150х6000мм) меж. комнатные перегородки Доска строганная калиброванная 50х150х6000мм Брус строганный калиброванный 100х150х6000мм |
| Крыша страпильная. Подготовительный этап к монтажу мягкой кровли. Доска строганная калиброванная 50х150х6000мм – стропила, мауэрлат ригельное усиление OSB-3- 12 мм – настил крыши под мягкую кровлю. Гидроизолирующая мембрана D Рейка 25х50х3000мм - контр обрешетка Доска калиброванная 25х100х6000мм-обрешетка Утепление крыши ПИР |
| Расходный материал Крепеж, монтажная пена, огнебиозащита, гидроизоляция, пароизоляция, уголки, перфорация, анкерные болты, анодированные нержавеющие саморезы, ПСУЛ, вспомогательные приспособления |
| ИТОГО за домокомплект вместе с расходным материалом | 947 000 руб. |
| 3 | Доставка домокомплекта |
| Погрузка +доставка + разгрузка (всех материалов) |
| ИТОГО за доставку: | 40 000 руб. |
| 4 | Сборка домокомплекта |
| ИТОГО за сборку дома. Комплекта + крыльцо общей площадью 59 м2 | 118 000 руб. |
| 5 | Кровля ( мягкая с выпуском 500 мм от уровня стен) – 100 м2 (квадратура взята по листам и всем комплектующем) |
| Кровля (мягкая.),цвет ?, гидроизоляция, подкладочный ковёр, коньки, карнизные и ветровые планки ,кровельные гвозди. Работа по кровле |
| ИТОГО за кровлю на дом 100м2 | 110 000 руб. |
| Итоговая конечная сумма строительства дома + крыльцо 59м2 | 1 300 000 руб. |
| Цоколь пластиковая панель под кирпич: материал + работа. | 72 000 руб. |
| ХУБЕРГ: материал + работа. | 206 000 руб. |
| Софит, водосточная система: материал + работа. | 75 000 руб. |
| Окна ПВХ-60мм три стекла. |  |
| Окно: 1250мм х 1400мм (глухое, поворотно откидное + м.с)----------3шт. Окно: 2100мм х 1400мм (глухое, поворотно откидное, глухое + м.с)1шт. Окно: 625мм х 1400мм (поворотно откидное + м.с)----------------------1шт. Отлив, подоконник + установка. | 40 000 руб. |
| Внутренняя отделка: Шумоизоляция межкомнатных перегородок, пароизоляция, гипсокартон всех стен + работа. | 161 000 руб. |

- Строим без  предоплаты.
- Весь материал сертифицирован.                                
- Качество сборки гарантируем.

Срок строительства дома 20 дней. Срок на отделку дома 20 дней.

Адрес; Республика Крым г. Симферополь. Ул Куйбышева 58/б, офис 22

Тел.: 8 (978) 503-62-41 ,   8(910) 583-46-61

Данное коммерческое предложение действительно 10 дней.

# Text boxes

Крым Сип Строй

Приложение №1

адрес: Республика Крым г. Симферополь. Ул Куйбышева 58/б, офис 22

Тел.: 8 (978) 503-62-41 ,   8(910) 583-46-61

http:// krymsipstroj.ru/